PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 4]

| Họ và tên | Nguyễn Như Hải Đăng | Mã sinh viên | B25DTCN071 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT 5 | Mã đề | 04 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De04.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành chăm sóc | Tạo và phân công lịch thăm khám | US-01 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn tạo và phân công lịch thăm khám tại nhà cho điều dưỡng, để bệnh nhân được chăm sóc đúng giờ và đúng người phụ trách. |
| Vận hành chăm sóc | Theo dõi chỉ số sinh tồn qua thiết bị đo | US-02 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn theo dõi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân gửi về từ thiết bị đo, để kịp thời phát hiện bất thường và hỗ trợ xử lý y tế. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small (Nhỏ) | Story gom cả 3 chức năng độc lập (phân công ca, đo chỉ số sinh tồn, chấm điểm đánh giá), phạm vi quá lớn không thể hoàn thành trong một Sprint. |
| Valuable (Có giá trị) | Lợi ích "để làm việc tốt hơn" quá mơ hồ và chung chung, không thể hiện được giá trị thực tế đo lường được cho người dùng. |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là điều dưỡng, tôi muốn xem lịch thăm khám được phân công cho mình, để chủ động sắp xếp thời gian đến chăm sóc bệnh nhân đúng hẹn. |
| US-X2 | Là điều dưỡng, tôi muốn theo dõi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân qua thiết bị đo, để nắm bắt tình trạng sức khỏe bệnh nhân trước và trong ca chăm sóc. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Là luồng nghiệp vụ cốt lõi của MVP; nếu thiếu tạo và phân công lịch thì toàn bộ quy trình chăm sóc không thể vận hành. |
| US-02 | Must have | Thuộc mục tiêu trọng tâm của MVP về theo dõi sức khỏe bệnh nhân, đảm bảo an toàn y tế và kịp thời phát hiện rủi ro. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Điều dưỡng A đã đăng nhập vào ứng dụng và có phiếu thăm khám TK-001 hợp lệ được phân công cho mình | Điều dưỡng A mở xem chi tiết phiếu thăm khám TK-001 | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin ca chăm sóc và hiển thị nút nhận ca khả dụng |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☑ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống chỉ hiển thị trạng thái "Đã huỷ" của phiếu thăm khám và không hiển thị / vô hiệu hóa nút nhận ca. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | DoD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng riêng biệt cho từng User Story cụ thể (tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ), còn DoD áp dụng chung đồng nhất cho toàn bộ User Story và Increment của đội trong Sprint (tiêu chuẩn chất lượng).

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Độ phức tạp trung bình, gồm giao diện tạo lịch, chọn điều dưỡng, ràng buộc thời gian và lưu cơ sở dữ liệu. |
| US-02 | 8 | Độ phức tạp cao hơn do phải kết nối nhận luồng dữ liệu từ thiết bị đo IoT, kiểm tra trễ dữ liệu và gắn cờ cảnh báo. |

Planning Poker (thẻ 5, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Hai thành viên chọn 5 và 21 lần lượt giải thích lý do/quan điểm của mình, sau đó cả đội thảo luận làm rõ và bỏ phiếu (lật thẻ) lại để đạt đồng thuận, không được lấy trung bình cộng.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 25 SP (Phép tính: (24 + 26 + 25) / 3 = 75 / 3 = 25 SP) |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity = (5 x 10) - 4 = 46 người-ngày. Số SP cam kết = 25 x (46 / 50) = 23 SP. |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Chọn các story: B1, B2, B3, B4. Tổng SP = 3 + 8 + 5 + 5 = 21 SP. |
| Sprint Goal (1 câu) | Xây dựng ứng dụng di động cho phép điều dưỡng đăng nhập bằng OTP, nhận thông báo phân công ca, xem phiếu thăm khám và nhập kết quả đo chỉ số sau khám. |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện chi tiết phiếu thăm khám và thông báo trạng thái ca hủy trên ứng dụng di động | UI/UX | 4 giờ |
| Lập trình API và logic hiển thị chi tiết phiếu, kiểm tra quyền truy cập của điều dưỡng và trạng thái hủy phiếu | Development | 8 giờ |
| Viết và thực thi test case kiểm thử xem phiếu hợp lệ, xử lý chặn truy cập trái quyền và ca đã bị huỷ | Testing | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 16 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Tại ngày 4: Thực tế còn 23 SP, Lý tưởng còn 15.6 SP. Chênh lệch: 23 - 15.6 = +7.4 SP (thực tế còn nhiều việc hơn kế hoạch 7.4 SP). Kết luận: Đội đang Behind Schedule (chậm tiến độ). |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu: Đường thực tế giảm dốc đứng 16 SP chỉ trong 2 ngày cuối (từ ngày 8 đến ngày 10). Rủi ro: Công việc và kiểm thử bị dồn toa về cuối Sprint, dễ dẫn đến nợ kỹ thuật, kiểm thử thiếu kỹ lưỡng và tiềm ẩn lọt lỗi vào bản phát hành. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Product Owner | Developers | Stakeholders |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Product Owner lắng nghe và ghi nhận đề xuất vào Product Backlog, sau đó tự đánh giá giá trị và quyết định mức độ ưu tiên phù hợp cho các Sprint tiếp theo.